关于征求《温州市洞头区殡仪服务中心增设火化功能工作方案》意见的公告

为进一步满足广大群众办丧需求，有效解决遗体外运火化给群众办丧造成的不便，结合洞头殡葬改革和移风易俗实际，统筹考虑环境、社会稳定、社会效益等因素，拟考虑在区殡仪服务中心增设火化功能。现将由区民政局起草的《温州市洞头区殡仪服务中心增设火化功能工作方案》（征求意见稿）予以公布，公开征求社会各界意见。

欢迎广大市民及机关、团体、企事业单位积极提出意见和建议，并于2021年8月5日前以传真、电子邮件、信函等形式,将意见反馈至温州市洞头区民政局。

地址：洞头区北岙街道海兴路136号，电话：0577-59387320，传真：59387566，邮箱：1543656442@qq.com。

附件

温州市洞头区殡仪服务中心增设火化功能

工作方案

（征求意见稿）

为进一步满足广大群众办丧需求，根据国务院《殡葬管理条例》和《浙江省殡葬管理条例》有关要求，结合洞头实际，特制定本工作方案。

一、目标要求

认真贯彻落实殡葬改革和移风易俗有关要求，按照区委区政府的总体部署，以方便群众办丧为导向，统筹考虑环境、社会稳定、社会效益等因素，通过有效途径在区殡仪服务中心增设火化功能，彻底解决遗体外运火化给群众造成的不便。

- 启用时间

2021年12月底前。

- 实施方式

在区殡仪服务中心内，利用现有建筑进行改造，增设火化功

能。

四、实施步骤

（一）前期准备阶段（2021年4月1日-2021年6月30日）

开展考察调研；完成环境功能调整；结合火化设施规格对场地实际情况进行分析，明确改造方向；做好资金测算；按照重大事项决策程序深入研究，制定工作实施方案，确保有序推进。

（二）组织实施阶段（2021年7月1日-2021年8月14日）

区委政法委、区发改局、区民政局、生态环境洞头分局密切配合，统筹推进，完成环评、社会风险评估、项目立项等工作。区民政局完成设备采购招投标等工作，并完成车间改造、设备安装等事项。

（三）建设推进阶段（2021年8月15日-2021年12月20日）

2021年12月20日前，区民政局要完成设备采购招投标、车间改造、设备安装等事项；区城发公司配合民政部门开展相关工作。

（四）投用运营阶段（2021年12月底前）

2021年12月25日前完成设备试运行，区殡仪服务中心合理配置人员掌握火化技术，及时解决试运行过程中存在的问题；2021年12月底前正式投入运营。